|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **En esta fase logré avanzar de manera significativa en la consolidación del prototipo funcional de la plataforma digital para el Club del Adulto Mayor de Lonquén, cumpliendo la mayoría de los objetivos definidos en la planificación inicial de la Fase 1. El factor que más ha facilitado ha sido mantener la coordinación del equipo y la planificación mediante herramientas colaborativas como Google Workspace, Drive, etc cumpliendo con la mayoría de las actividades previstas en la Carta Gantt original, con pequeños ajustes en los tiempos de desarrollo e integración del módulo de tesorería, el cual fue reprogramado para la siguiente fase.** |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Las principales dificultades enfrentadas durante el desarrollo del Proyecto APT se relacionan con aspectos técnicos, logísticos y humanos. Una de ellas fue la brecha digital presente en algunos adultos mayores del Club de Lonquén, lo que dificulta la ejecución de pruebas piloto presenciales. Para enfrentar esta situación, implementamos una estrategia de acompañamiento guiado, elaborando material visual con instrucciones simples e íconos grandes, y solicitando el apoyo de familiares y voluntarios que pudieran asistir a los socios durante las pruebas.**  **Otra dificultad importante fue la limitación de tiempo y coordinación del equipo, debido a la carga académica y diferencias de horarios. Para solucionarlo, se reforzó el uso de herramientas colaborativas como Google Drive y reuniones semanales por Meet, aplicando los principios de Scrum para mantener entregas parciales y objetivos alcanzables en cada sprint.**  **En el ámbito técnico, se presentaron inconvenientes con la integración del módulo de alertas y la conexión con la API SoSafe, cuya complejidad supera los tiempos previstos. Para garantizar el cumplimiento de la funcionalidad sin afectar el avance global, se decidió continuar la otras tareas, manteniendo la lógica de emergencia funcional dentro del prototipo.** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Evalúo mi trabajo de manera positiva, ya que he logrado cumplir la mayoría de los objetivos establecidos para esta fase, manteniendo una planificación ordenada y una ejecución coherente con la metodología propuesta. He aplicado con responsabilidad los principios de Scrum y Design Thinking, lo que me permitió organizar el desarrollo en sprints, adaptarme a los cambios y mantener siempre el foco en las necesidades reales de los usuarios del Club del Adulto Mayor de Lonquén** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Mi principal inquietud se relaciona con la validación técnica y social del prototipo, específicamente con la manera más adecuada de medir la usabilidad y accesibilidad del sistema con adultos mayores ya que considero que el acompañamiento humano y la empatía son factores determinantes para el éxito de un proyecto con enfoque social como este.** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **Consideramos que la distribución inicial de las tareas ha sido efectiva, ya que cada integrante ha cumplido con sus responsabilidades de acuerdo con sus competencias técnicas. Sin embargo, se identificaron algunos aspectos que requerirán reajustes en la asignación de actividades para optimizar la etapa de desarrollo, aun así continuamos manteniendo la misma estructura inicial y apoyándonos entre todos para que todo resulte positivamente además, los tres integrantes colaboraremos en la aplicación de pruebas con usuarios adultos mayores, recogiendo sus observaciones y priorizando mejoras. Esta redistribución permitirá reforzar la colaboración y garantizar que todas las fases del proyecto se desarrollen con un enfoque inclusivo y participativo.** |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Muy positiva, ya que hemos logrado mantener una comunicación constante, una distribución clara de responsabilidades y una colaboración efectiva en cada una de las etapas del proyecto. Desde el inicio, establecimos una dinámica basada en el respeto, la responsabilidad y la empatía, lo que permitió que cada integrante aporte sus fortalezas en beneficio del objetivo común. valoramos el compromiso y la disposición del equipo para adaptarse a los cambios, asumir nuevos roles cuando fue necesario y apoyarse mutuamente en la resolución de problemas técnicos o de planificación, el equipo ha demostrado madurez, compromiso y sentido de propósito, cumpliendo con los objetivos establecidos en la planificación y aplicando de manera efectiva las competencias de liderazgo, trabajo colaborativo y gestión de proyectos informáticos.** |