|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **He podido cumplir la mayoría de las actividades dentro de los tiempos que planifiqué en la carta Gantt, aunque algunas se retrasaron por temas técnicos.**  **Durante esta fase avanzamos bastante con los módulos Login, Home y Beneficios, que eran prioridad para dejar la base del sistema funcionando.**  **La parte que aún no se ha completado es la integración de la base de datos con la aplicación, que ha tomado más tiempo por ajustes en el servidor.**  **Lo que más me ha ayudado es la buena organización del equipo y tener una planilla con fechas que me permite ver el avance real.**  **Lo más difícil ha sido coordinar los tiempos y resolver los problemas técnicos del servidor, pero en general siento que el progreso ha sido positivo.** |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **He enfrentado las dificultades tratando de mantener la calma y buscando soluciones prácticas con mi equipo.**  **Cuando surgieron problemas con la base de datos y el servidor, pedí apoyo a mis compañeros y revisamos juntos las configuraciones para entender el error.**  **También reorganicé mis tiempos para avanzar en otras tareas mientras se resolvían los temas técnicos.**  **Además, usamos un grupo de chat para mantener la comunicación constante y así no detener el trabajo.**  **Creo que la clave ha sido adaptarme y no dejar que los problemas técnicos retrasen el resto del proyecto.** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Siento que he hecho un buen trabajo durante esta fase, ya que he cumplido con mis tareas y he estado pendiente del avance general del proyecto.**  **Destaco mi compromiso con mis compañeros.**  **Creo que puedo mejorar en la gestión del tiempo, ya que a veces me cuesta equilibrar mis responsabilidades personales con las del proyecto.**  **Aun así, me siento satisfecha con lo que hemos logrado y con la forma en que hemos enfrentado las dificultades como equipo.** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Después de revisar el avance del proyecto, mi principal inquietud es cómo puedo organizar mejor mi tiempo para cumplir con todas las tareas pendientes y llegar bien preparada a la presentación final.**  **Quisiera aprovechar al máximo las próximas semanas para reforzar los módulos ya desarrollados y dejar todo claro para la exposición.**  **También me gustaría pedir orientación a la docente sobre cómo enfocar la presentación para destacar los aspectos más importantes del proyecto y mostrar los avances de manera clara y profesional.** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Por ahora no considero necesario redistribuir las actividades dentro del grupo, ya que cada integrante tiene claras sus responsabilidades y ha cumplido con las tareas asignadas.  Creo que lo más importante en esta etapa es organizar mejor los tiempos y mantener una buena coordinación para finalizar los módulos pendientes.  Personalmente, me enfocaré en apoyar la preparación de la presentación final y en revisar los detalles del diseño y la documentación, para que el proyecto quede completo y bien presentado. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Evalúo el trabajo en grupo como positivo y colaborativo.  Nos hemos apoyado mutuamente y mantenido una comunicación constante, lo que ha permitido avanzar de forma ordenada y resolver los problemas técnicos en conjunto.  Destaco la responsabilidad y el compromiso de cada integrante, ya que todos han cumplido con sus tareas y aportado al desarrollo del proyecto.  Como aspecto a mejorar, creo que podríamos coordinar mejor los tiempos de trabajo para evitar atrasos en las integraciones y llegar con más tranquilidad a la entrega final.  Aun así, me siento conforme con la forma en que hemos trabajado y con el progreso que hemos logrado como equipo. |